平台建设项目

支出绩效自评总结报告

**自评单位：太康县应急管理局**

**日期：2022年8月**

目 录

[一、项目基本情况 1](#_Toc11574)

[（一）项目基本信息 1](#_Toc9575)

[（二）项目支出情况 2](#_Toc17607)

[二、绩效自评工作开展情况 2](#_Toc1209)

[（一）绩效自评价目的和意义 2](#_Toc2270)

[（二）绩效自评价对象和范围 3](#_Toc5617)

[（三）绩效评价的依据 3](#_Toc12774)

[（四）评分方法 3](#_Toc9578)

[（五）绩效自评工作组织 4](#_Toc489)

[三、绩效自评结果及分析 5](#_Toc24506)

[（一）绩效自评价结果 5](#_Toc25356)

[（二）自评指标分析 6](#_Toc24245)

[四、成果和问题 8](#_Toc1809)

[（一）项目实施的成果 8](#_Toc30565)

[（二）项目存在的问题 8](#_Toc30691)

[五、建议 9](#_Toc6382)

[（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益 9](#_Toc18797)

[（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平 9](#_Toc19326)

[（三）分析原因，提高施工效率 9](#_Toc24402)

[六、其他需要说明的问题 10](#_Toc6061)

[七、附件 10](#_Toc3394)

[附件一：项目绩效自评表 11](#_Toc8706)

# 一、项目基本情况

## （一）项目基本信息

### 1、项目背景

应急平台体系建设是应急管理的一项基础性工作,对建立健全应急机制、积极预防和妥善应对突发事件具有重要意义。推动应急平台在应急管理工作中的应用,在应急平台上进行突发事件信息的接报处理、跟踪反馈、情况汇总和视频会商。重特大突发事件发生后,要在事发后2小时内向省政府应急平台报送文字信息,要充分发挥应急平台在常态工作中的作用,加强对突发事件的趋势分析,及时提出分析报告;利用视频会商系统开展经常性业务培训,召开视频会议等;利用数据交换系统进行数据交换,实现信息共享。省应急管理办公室每季度要组织一次全省小型移动应急平台测试,加强应用指导并组织经常性测试,确保应急平台时刻处于正常状态,确保突发事件发生后及时投入使用。

### 2、项目实施内容

本项目主要用推动应急平台在应急管理工作中的应用,在应急平台上进行突发事件信息的接报处理、跟踪反馈、情况汇总和视频会商。重特大突发事件发生后,要在事发后2小时内向省政府应急平台报送文字信息,确保平台平稳有序运行，确保人民群众生命财产安全，全面提升信息化综合能力。加强了基层安全生产工作队伍建设，提供了保障。

## （二）项目支出情况

### 1、项目预算情况

项目于2021年共申请财政资金85万元，当年实际执行85万元。

### 2、项目预算执行情况

项目实际支出85万元。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## （二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为2021年平台建设项目资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金85万元的使用情况。

## （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

## （四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

## （五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

# 三、绩效自评结果及分析

## （一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为100分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表3.1 绩效自评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台建设工作完成率 | 10 | 10 |
| 召开视频应急调度会议 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 10 | 10 |
| 资金拨付程序规范性 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 按计划完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众安全 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 保障社会经济发展 | 10 | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | | | 100 | 100 |

## （二）自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分100分

项目全年预算资金为85万元，全年执行数为85万元，预算执行率100%，根据评分标准预算执行率分为10分。

### 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标” 下设二个三级指标“平台建设工作完成率”及“召开视频应急调度会议”。

经查阅我单位2021年度项目相关资料，在应急平台上进行突发事件信息的接报处理、跟踪反馈、情况汇总和视频会商。平台建设截止2020年12月31日平台建设工作完成率100%该指标标准分值为10分，得分为10分；全县召开了视频应急调度会议，该指标标准分值为5分，得分为5分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得15分。

（2）质量指标

“质量指标” 下设二个三级指标“工作完成合格率” 及“资金拨付程序规范性”。

根据指标要求“工作完成合格率”指标标准分值为10分，得分为10分；“资金拨付程序规范性” 该指标标准分值为5分，得分5分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得15分。

（3）时效指标

“时效指标” 下设一个三级指标“按计划完成”。

根据指标要求“按计划完成” 指标标准分值为10分，得分为10分。

（4）成本指标2021年财政资金实际支出

2021年财政资金实际支出85万元，未超出预算批金额，因此该项指标标准分值10分，得10分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标分别为“经济效益”指标、“社会效益”指标、“生态效益”指标、“可持续影响”指标。

（1）经济效益

“经济效益” 下设三级指标“减少经济损失”。 我单位依照工作要求，提升信息化综合能力，已完成年度主要工作，保障了经济发展。指标标准分值为10分，得分为10分。

（2）社会效益

“社会效益” 下设三级指标“保障人民群众安全” 我单位依照工作要求，已完成年度主要工作，保障群众生命财产安全。我单位依照工作要求，已完成年度主要工作，保障群众生命财产安全，指标标准分值为10分，得分为10分。

（3）可持续影响

“可持续影响” 下设三级指标”保障社会经济发展” 我单位依照工作要求，通过积极预防和妥善应对突发事件减少事故发生，保障社会经济发展。平台指标标准分值为10分，得分为10分。

### 4、满意度指标分析

人民满意度: 本项目调查受益人群60人，发放问卷60份回收60份，满意60人，综合满意度100%，根据标评分标准分值为10分，得分为10分。

# 四、成果和问题

## （一）项目实施的成果

项目产出平台建设年度工作完成质量高，保障人民群众生命财产安全。

## （二）项目存在的问题

我单位进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理。

# 五、建议

(一)强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求:牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二)加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

# 六、其他需要说明的问题

无

# 七、附件

附件一：项目绩效自评表

## 附件一：项目绩效自评表