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招标公告

S320线太康县环城路路面病害处治项目

招标公告
1.招标条件

本招标项目S320线太康县环城路路面病害处治项目已由太康县发展和改革委员会以太发改审字〔2026〕92号文批准建设。项目代码:2606-411627-04-01-348541，招标人为太康县公路事业发展中心，建设资金为省交通厅2025年拨付的主要用于国省干线公路日常养护工作的经费，项目已具备招标条件，现对该项目的施工、监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：该项目位于太康县S320线与东环路交叉处至北环路G106路口段；

2.2建设规模：本项目道路全长共计5.455公里，用老路基对5.455公里内路面的裂缝、龟裂、块裂、沉陷及坑槽等严重病害进行处理。处理内容沥青混凝土路面12322㎡，18cm厚5%水泥稳定碎石21502㎡，冷再生三七灰土3142㎡。

2.3总投资：约398.95万元；

2.4招标范围：1标段施工：工程量清单包括的全部内容，2标段监理本工程施工及缺陷责任期阶段全过程监理服务；

2.5计划工期：60日历天；

2.6标段划分：2个标段：

1标段：施工；

2标段：监理；
2.7本次招标实行资格后审。

2.8本次招标实行电子招标。

2.9确定中标人：本项目采用“评定分离”方式确定中标人。
3.投标人资格要求

3.1本次招标要求

1标段施工：

（1）投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质或公路路基路面养护乙级以上资质，具备有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

（2）拟派项目经理须具有公路工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格，具备公路工程相关专业工程师及以上技术职称，具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（交安B证），且目前未担任其他在建工程项目的项目经理(出具无在建工程承诺书）。

（3）拟派项目总工程师须具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称，具有有效的行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证（交安B证）。

（4）投标人2021年1月1日以来至少独立完成过一项类似项目施工业绩（类似业绩指四级及以上公路新建、改建、改扩建、大中修、养护等工程），（须附：中标通知书、合同协议书和（交）竣工验收证明的复印件，时间以交工验收日期为准）（合同扫描件至少合同首页、金额页、签字盖章页）。

2标段监理：

（1）投标人须具备省级及以上交通运输部核发的公路工程乙级及以上监理资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

（2）拟派项目经理须具有交通运输部颁发的监理工程师注册证书或人力资源和社会保障部颁发的监理工程师（交通运输工程专业）执业资格，并出具无在建工程承诺书。

（3）投标人2021年1月1日至今至少完成过一项类似项目监理业绩（类似业绩指四级及以上公路新建、改建、改扩建、大中修、养护等工程监理），（须附：中标通知书、合同协议书和（交）竣工验收证明的复印件，时间以交工验收日期为准）。（合同扫描件至少合同首页、金额页、签字盖章页。）

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人必须申请注册加入周口市公共资源交易中心会员诚信库后，才能参与本市公共资源交易项目网上电子招投标活动。

3.4本项目将通过“信用中国”网站查询投标人信用记录，被列入失信被执行人名单的单位将被拒绝参与本项目投标。通过“信用中国”网站-“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、拟派项目经理，并提供查询网页截图，有失信记录的将被取消投标资格。（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前）。

3.5投标单位所需资质在全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，将被拒绝参与投标，省外企业需提供承诺（格式自拟）。
4.招标文件的获取

4.1企业诚信库注册
凡有意参加本项目的投标人，请登录周口市公共资源交易中心网站进行自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到周口市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。
4.2办理CA数字证书
投标人完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”《CA办理所需资料》。
4.3招标文件获取方式
投标人凭CA数字证书登录会员系统后，按网上提示下载招标文件及资料（操作程序参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目内投标人操作手册）。招标文件(*.zkzf)下载后需使用“投标文件制作软件”打开（该工具软件可在周口市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。
4.4招标文件的获取时间：
2026年    月   日8时00分至2026年   月   日17时00分

请投标人下载招标文件后，及时关注交易系统业务菜单内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件，（如有）请直接下载，不再另行通知。
5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间：2026年   月   日   时   分
5.2投标人必须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投标文件(zktf格式)。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。
5.3加密电子投标文件逾期上传的招标人不予受理。
5.4开标地点：周口市公共资源交易中心第   开标室
本项目采用“不见面开标”远程解密方式，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录会员系统，准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密。
逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。
远程解密方式，请参见周口市公共资源交易中心网站“下载中心”《远程在线解密操作手册》。
6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《周口市公共资源交易中心》网站发布。
7.其他注意事项

7.1投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在周口市公共资源交易中心诚信库中已登记的信息中选取。未在诚信库中登记的上述内容，不得作为评标（或评审）依据。投标人应及时在投标截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。
7.2本项目评标结果公示时，接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果，由信息提供主体自行负责。
8.提出异议和投诉的渠道和方式

异议：投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果有异议的，线上通过周口市公共资源交易平台或者直接以线下方式向招标人提出异议，鼓励线上办理。

投诉：投标人或者其他利害关系人对招标投标活动需要投诉的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，线上通过周口市公共资源交易平台投诉或者线下直接向招标公告上公布的监管部门投诉，鼓励线上办理。

注：投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对招标文件、开标和评标结果的投诉，应当先向招标人提出异议，对招标人异议答复不满意或者招标人未受理的再向监督部门提出投诉，异议答复期间不计算在10日内。行政监督部门自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

9.联系方式

招 标 人：太康县公路事业发展中心 

地    址：太康县城区 

联 系 人：王先生

电    话：0394-6828628   

代理机构：中易达工程咨询有限公司
地    址：郑州市郑东新区郑开大道89号建设大厦

联 系 人：何丽

联系方式：15286832087   

监督部门：太康县发展和改革委员会

监督电话：0394-6816911

监督部门：太康县交通运输局

监督电话：0394-6928868

2026 年   月   日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：太康县公路事业发展中心 

地    址：太康县城区 

联 系 人：王先生
电    话：0394-6828628

	1.1.3
	招标代理机构
	代理机构：中易达工程咨询有限公司
地    址：郑州市郑东新区郑开大道89号建设大厦

联 系 人：何丽

联系方式：15286832087 

	1.1.4
	招标项目名称
	S320线太康县环城路路面病害处治项目

	1.1.5
	建设地点
	该项目位于太康县S320线与东环路交叉处至北环路G106路口段。



	1.2.1
	资金来源
	省交通厅2025年拨付的主要用于国省干线公路日常养护工作的经费。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程量清单包含的所有内容

	1.3.2
	计划工期
	60日历天

	1.3.3
	质量要求
	工程交工验收的质量评定： 合格 
竣工验收的质量评定： 合格 

	1.3.4
	安全目标
	无安全事故

	1.4.1
	投标人资质条件

、能力和信誉
	（1）资质条件：见附录1。

（2）财务要求：见附录2。

（3）业绩要求：见附录3。

（4）信誉要求：见附录4。

（5）项目经理和项目总工要求：见附录5。

（6）其他主要管理人员和技术人员要求：见附录6。
（7）其他要求：投标人所属社保机构出具的拟委任的其他主要管理人员和技术人员的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的其他主要管理人员和技术人员参加社保的有效证明材料。

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	 不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	无

	1.9.1
	踏勘现场
	 不组织

	1.10.1
	投标预备会
	 不召开

	1.10.2
	投标人提出问

题的截止时间
	递交投标文件截止之日  10  天前

	1.10.3
	招标人书面

澄清的时间
	递交投标文件截止之日  15  天前

	1.11
	分  包
	 不允许

	1.12
	偏  离
	 不允许

	2.1
	构成招标文件

的其他材料
	除招标文件外，图纸、招标控制价，以及招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分

	2.2.1
	投标人要求澄

清招标文件
	递交投标文件截止之日 10 天前

	
	
	形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在网上以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清

	2.2.2
	招标文件澄

清发出的形式
	电子交易平台

	2.2.3
	投标人确认收到招

标文件澄清的时间
	时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在网上以书面形式确认

	2.3.2
	投标人确认收到招

标文件修改的时间
	收到修改后 24 小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在网上以书面形式确认

	3.1.1
	构成投标文件

的其他材料
	/

	3.2.1
	工程量清单

的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量清单电子文件填写工程量清单

	3.2.3
	报价方式
	总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	 否

	3.2.8
	招标控制价
	□不设招标控制价

☑设招标控制价，

招标控制价：     元

报价高于控制价为无效报价,投标文件作无效投标处理。

	3.2.9
	投标报价

的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自开标之日后60天

	3.4.1
	投标保证金
	保证金缴纳形式：银行保函或银行转账
1标段施工投标保证金的金额： 叁万元整（30000 元）
保证金账号信息：

开户名称：周口市公共资源交易中心

[中原银行周口中心支行()]
[中国工商银行股份有限公司周口铁路支行()]
[郑州银行股份有限公司周口分行()]

注：本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函两种方式。

（1）转账:投标企业需严格按所投项目招标文件提供的银行账号交纳保证金，确认相关信息无误；保证金必须从企业基本账户一次性足额汇入指定账户；企业基本账户必须与企业诚信库内填写的基本账户信息完全一致；投标保证金到账情况以开标时交易中心电子交易系统显示的银行数据为准；系统未显示或未按照招标文件相关要求交纳均视为未缴纳保证金，不能参加开标活动。

（2）电子投标保函:投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确；企业可以在交易中心电子交易系统 “电子保函申请”功能中自主办理电子保函业务。

	3.4.3
	退还保证金流程
	一、正常情况退还投标保证金流程

1.非中标候选人投标保证金的退还。中标候选人公示发布后次工作日，系统自动提交除中标候选人外的其他投标人的投标保证金及银行同期存款活期利息的退还信息。

2.中标候选人投标保证金的退还。中标结果公示发布后次工作日，系统自动提交除中标人外的其他中标候选人投标保证金及银行同期存款活期利息的退还信息。

3.中标人投标保证金的退还。

(1)合同在线签订的。如果招标人在线签订交易合同，中标人合同在线签章确认后， 一个工作日内系统自动提交中标人的投标保证金及银行同期存款活期利息的退还信息。

(2)合同线下签订的。如果招标人已线下签订纸质合同的，招标人将纸质合同上传至交易系统，由中标人确认后， 一个工作日内系统自动提交中标人的投标保证金及银行同期存款活期利息的退还信息。

二、特殊情况退还投标保证金流程

1.未进入开标程序、未进入评标程序或进入评标程序但未产生中标候选人的项目，代理机构在交易平台提交“招标异常” 后，所有投标人的投标保证金按原路径自动退回。

2.中标候选人公示后因故废标的项目，代理机构在交易平台提交“招标异常”后，所有中标候选人的投标保证金按原路径自动退回。

3.投标人交纳投标保证金后却在投标截止时间前撤回投标文件的，其投标保证金在退还非中标候选人投标保证金时一并自动退回。

4.投标人交错投标保证金账号的，其款项在退还非中标候选人投标保证金时一并自动退回。

5.因投标人的名称、开户行等信息发生变更等情况，会导致系统无法完成自动退款时，投标人应提供相应变更材料，申请人工退款。

	3.5.2
	近年财务状

况的年份要求
	近三年（2023年度、2024年度、2025年度）以来财务运行状况良好，没有财务被接管、破产状态， 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录并提供证明材料，提供近三年财务审计报告（新成立企业提供企业成立之日起相应年份的审计报告，成立不足1年的提供近3个月的财务报表）；

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近5年,指2021年1月1日起,以交工验收日期为准

	3.6
	是否允许递交

备选投标方案
	 不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按投标文件格式的要求：所有要求签字或盖章的地方都应用本人或投标人单位的 CA 印章签章。

	 3.7.4
	投标文件份数
	投标人必须在投标截止时间前使用周口市公共资源电子交易服务平台会员系统上传电子投标文件一份(.zktf 格式)。上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体操作方法详见周口市公共资源交易中心网站《投标人业务操作手册》。 

注：本项目实行在线网上开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场。投标人开标前应仔细阅读《远程在线解密会员端操作手册》（为应对解锁异常，投标人可持移动电脑在交易中心附近解锁） 

2.中标人在中标后须提供纸质投标文件3份，U 盘投标文件1份（WPS 版电子文档）

	3.7.5
	投标文件其他要求
	/

	4.2
	投标文件的递交
	1、电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zktf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2、本项目采用“不见面开标”远程解密交易方式，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 否

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：周口市公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	本项目实行在线网上开标,投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场。投标人开标前应仔细阅读《远程在线解密会员端操作手册》（为应对解锁异常，投标人可持移动电脑在交易中心附近解锁）。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其招标人代表1人，技术、经济等方面的专家4人；评标专家确定方式：从依法组建的河南省综合专家库中随机抽取。

评标过程采取“同标不同室同室不同标”的方式进行分散评标，评标委员会成员行为轨迹应可溯可查，避免交叉接触。

	7.1
	中标候选人公

示媒介及期限
	公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《周口市公共资源交易中心》。
公示期限：3日

招标人应当自收到评审报告之日起3日内按规定将评审结果（中标候选人）在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。中标候选人公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况(包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等)、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐的中标候选人数：3-10人；有效投标人数量为3至10家(含10家)时，全部推荐为中标候选人；有效投标人数量为10家以上时，按评标报告综合得分由高到低顺序推荐10名中标候选人。

注：根据《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》第六条规定：评标报告必须载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。全体评标专家必须严格遵守、全面执行，确保评标报告内容详实、评价客观、要素齐全、依据充分。

注：1 、评标报告还应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

2 、凡评标报告未按要求载明中标候选人优缺点、风险及推荐理由，或内容笼统、敷衍塞责、缺项漏项的 :

（1）一律退回评标委员会重新评审， 由此产生的责任及费用由相关评标专家承担。

（2）对相关专家予以通报批评、记入个人日常考核。

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	中标通知书：书面形式

中标结果通知：电子形式（网上发布）

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《周口市公共资源交易中心》。
公示期限：3 日。

	7.7.1
	履约保证金
	履约保证金的形式:银行保函或现金、支票形式。

履约保证金的金额:履约保证金金额为10%签约合同价。

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：太康县发展和改革委员会

监督电话：0394-6816911

监督部门：太康县交通运输局

监督电话：0394-6928868
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	是否采用电

子招标投标
	是

	10.1
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	是

1）签章要求：不得对施工组织设计进行电子签章；

2）排版要求：正文（不含图、表）采用 A4 大小， 页边距均为2.5 厘米。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，段落行间距为单倍行间距。全文均为白底黑字，各级标题及正文所有内容的字号均为宋体“小四”号字，段落行间距为单倍行间距，不得出现手写、彩色字体、加粗字体或者水印； 

3）图表要求：所有图表一律采用电脑绘制，大小不限，若采用技术暗标评审，应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中；

4）内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

未按暗标要求编写技术标的，技术标按零分处理。

	10.2
	评定分离特别规定
	1.本招标标段根据《周口市政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”实施办法(试行)》的规定，采用“评定分离”方式进行招标。

评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐中标候选人。定标过程在收到评标报告后10日内完成。定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议由定标委员会另行通知，因中标候选人联系方式不正确或者无人接听导致未能参加定标会议的，中标候选人自行承担一切后果。
2.定标原则

遵循公开透明、科学规范、廉洁高效的原则，综合考虑信用、履约等因素。

3.定标方法

1）本项目采用核查随机法“双摇号”方式定标。

定标前，定标委员会对所有中标候选人进行核查，形成正式的定标核查报告，经核查后，通知合格的中标候选人参加定标会议，定标时，鼓励中标候选人法定代表人和拟派项目经理到场随机摇号依次抽取各自数字代码，定标委员会组长以摇号方式确定中标人；中标候选人法定代表人如有特殊情况无法到场的，至少提前1日向招标人、行政监督部门提供情况说明，经招标人、行政监督部门同意后，可授权委托代理人参与摇号，委托代理人须持有法定代表人签字授权的委托书原件及本单位为其缴纳的社保证明，委托代理人不得为拟派项目经理。若法定代表人不能到场的又无委托人到场的，由定标委员会代为摇号，同时若该公司中标须按要求履约，在投标文件中投标公司需留存三个不同的联系方式（手机号），联系方式需真实、可靠、有效，若因无法联系导致不能履约的，由投标企业自行承担一切后果。

若中标人因违法违规行为被取消中标资格或主动放弃中标资格，则由定标委员会再次摇号确定中标人。定标过程中，行政监督部门现场监督，公证人员全程公证，形成公证记录，定标会议全程录音录像，定标会议结束后由定标委员会形成书面定标报告，核查报告、书面报告等定标资料报交易中心留存。

2）定标前定标核查的内容和方法：

定标委员会将对中标候选人进行定标核查。形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。

核查内容包括：

(一)投标报价；
(二)企业的信用评价和履约评价等级；
(三)企业资质；
(四)类似工程业绩；
(五)企业荣誉；
(六)招标人对企业及项目班组(团队)的认可；
(七)有关标后服务；
(八)企业履行社会责任；
(九)有无其他法律、法规、规章规定的违规行为。
还应包括中标候选人拟派团队管理能力与水平、财务状况、社保信息、信誉要求、信用信息、 履约能力、 企业受贿行贿情况（核查网站：信用中国https://www.creditchina.gov.cn/; 中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/等）及其他与本次招标相关的所有招标文件要求的内容。
本次核查不需要进行考察或质询。
3）定标会中标候选人答辩要求：

无需答辩
4.定标委员会的组建
招标人在行政监督部门监督下组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作由定标委员会独立完成。

定标委员会成员数量为5人及以上单数，本单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定，曾因招标投标违法违规行为而受到行政处罚或刑事处罚的不得担任定标委员会成员。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。

定标委员会成员应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得与投标人或者其他利害关系人接触。

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。

5.定标因素

定标委员会查实有中标候选人存在影响中标结果的违反法律、法规及招标文件相关规定的情形，不符合中标条件的，不得进入定标程序。

6.定标程序
招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作。招标人不能按时定标的，及时告知各投标人延迟原因及新的定标时间。定标会议地点设在公共资源交易中心， 按以下程序进行：
(一)定标委员会组长介绍与会人员情况；
(二)行政监督部门宣读定标纪律要求；
(三)招标人介绍项目基本情况、招标情况；
(四)评标委员会组长或代表介绍评审情况、专家评审意见及提醒注意事项等；
(五)定标委员会成员提问，相关人员解答；
(六)非定标相关人员离场(不含监督人员)；

（七）定标委员会应参考评标委员会评审意见、定标核查情况

（八）形成定标报告

核查随机法“双摇号”方案：在定标现场，按照参会中标候选人的签到先后顺序分别由中标候选人现场随机抽取代表各自号码的代码球，（未派人到场参加定标会议的，由定标委员会代表按照评标报告推荐候选人的顺序抽取其代码球），号码球为1至N号号码球（N为定标委员会核查合格的中标候选人数量）。

招标人授权的定标委员会组长以摇号方式，随机选取1个号码球，选取的号码球所对应的中标候选人即为中标人。

招标人授权的定标委员会代表将中标候选人对应的代码球和抽取结果进行记录，并由招标人授权的定标委员会成员进行签字确认。
7.定标报告

定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、定标因素、定标程序及定标结果等内容。

8.对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。
对中标人以非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标资格的，招标人应当向有关行政监督部门报告。
9.定标后有下列情形之一的，应当重新定标：

(一)定标委员会未按定标办法公正履职的；

(二)定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避的；

(三)招标文件规定的其他情形。
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	需要补充的其他内容


	1.投标人近三年内未处于被责令停产、停业，投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的情况，没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况，最近三年内没有围标、串标、骗取中标、工程建设领域没有不良行为记录。

2. 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
3.投标人在投标文件中提供的所有人员须是本单位正式员工。并提供投标截止时间前本单位缴纳的连续6个月社保证明（新注册企业注册之日起计算）。
4.因周口市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交 截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看造成的后果自负。投标人在交易过程中，对招标文件有异议（质疑）的，均需登陆系统提出，在开标结束之前，投标人对开标过程有异议的，应在开标过程中通过文字提问给主持人提问，主持人回答。未在规定时间提出异议的，视同承认开标记录。

5.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停招标投标活动。需本公司员工携带授权委托书(授权委托书需有法定代表人及委托人签章)、劳务合同及公司缴纳社保（社保局出具的养老保险清单和缴费凭证需网上能查到）原件递交，留加盖公章复印件一份，否则不予受理。
6.强化合同约束，对不按合同履约的中标人，招标人应当及时进行警告或终止合同。行政监督部门应当督促招标人在竣工验收10日内对中标人合同履约情况进行评价，撰写履约评价报告，评价报告应明确“好、中、差”等级。评价结果为“中”以下的，由发展改革部门组织相关部门再次进行综合评价；评价结果为“差”的，依法依规纳入信用管理；履约评价报告同步报发展改革部门和行政监督部门备案。
7.系统自动生成的开标一览表中的投标总价填写含税投标总报价。本项目投标时系统自动生成的开标一览表中的内容如果与电子投标文件投标函及投标函附录的内容不一致时，以电子投标文件投标函及投标函附录内容为准。
8.未尽事宜，按《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《周口市政府投资工程建设项目招标投标“评定分离 ”实施办法(试行)》周发改公管办【2025】260号文等相关法律法规执行。
9.招标服务费由中标人支付。投标人在投标报价时应考虑招标服务费，本次招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费依据代理服务费按照豫招协【2023】002号文《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准计取。

10.本招标文件最终解释权归招标人。


附录1  投标人资格要求（资质最低条件）

	企业资质等级要求

	投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

具备公路工程施工总承包贰级及以上资质或公路路基路面养护乙级以上资质，具备有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。


附录2  投标人资格要求（财务最低要求）
	财务要求

	近三年（2023年度、2024年度、2025年度）以来财务运行状况良好，没有财务被接管、破产状态， 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录并提供证明材料，提供近三年财务审计报告（新成立企业提供企业成立之日起相应年份的审计报告，成立不足1年的提供近3个月的财务报表）；




附录3  投标人资格要求（业绩最低要求）

	业绩要求

	投标人2021年1月1日以来至少独立完成过一项类似项目业绩（类似业绩指四级及以上公路新建、改建、改扩建、大中修、养护等工程），（须附：中标通知书、合同协议书和（交）竣工验收证明的复印件，时间以交工验收日期为准）（合同扫描件至少合同首页、金额页、签字盖章页）。


附录4  投标人资格要求（信誉最低要求）

	信誉要求

	1.本项目将通过“信用中国”网站查询投标人信用记录，被列入失信被执行人名单的单位将被拒绝参与本项目投标。通过“信用中国”网站-“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、拟派项目经理，并提供查询网页截图，有失信记录的将被取消投标资格。（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前）。

2.投标单位所需资质在全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，将被拒绝参与投标，省外企业需提供承诺（格式自拟）。




附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	项目经理
	1
	具有公路工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格，具备公路工程相关专业工程师及以上技术职称，具有有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（交安B证）。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称，具有有效的行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证（交安B证）。
	


附录6  资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）

	人员
	数量
	资格要求

	施工员
	1
	3年以上工程经验，从事类似工作2年以上。

	质量员
	1
	3年以上工程经验，从事类似工作2年以上。

	专职安全员
	1
	3年以上工程经验，从事类似工作2年以上。具备有效的安全生产考核合格证书。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源、资金比例和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn） ”查询“失信被执行人，并提供网页截图。（提供查询截图，查询时间：招标公告发布后至投标截止时间前)；
（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 本项目严禁转包和违法分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

(1)分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

(2)分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；

(3)接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

(4)其他要求：投标人如有分包计划，应按第七章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规则处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件

被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

对于本章第 1.12.3 项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）技术规范；

（7）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清发出的同时，“电子交易平台”以信息方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有己购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件修改发出的同时，“电子交易平台”以信息方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复：作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（商务及技术文件)：

（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）联合体协议书

（4）投标保证金

（5）项目管理机构

（6）拟分包项目情况表

（7）资格审查资料

（8）其他资料

（10）施工组织设计

（报价文件）：

投标函；

已标价工程量清单

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价填写相应工程量清单相应表格。

（1）投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程子目，招标人将不予支付，并认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价或总额价中。

投标人根据招标人提供的工程量清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“ 评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。　

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费用的支付子目，由投标人按照招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章 “投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。 

（1）投标保证金的提交程序：投标保证金必须以投标人自身的名义且必须从投标人基本帐户提交，不得以分支机构等其他名义提交。投标人基本帐户须至周口市公共资源交易中心备案。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还：按照周口市公共资源交易中心关于投标（竞买）保证金的有关规定执行。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不于招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件、施工资质证书副本（全本）的复印件、安全生产许可证副本（全本）的复印件，基本账户开户许可证的复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一营业执照副本)、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似企业业绩”应附中标通知书或合同协议书，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.4“投标人的信誉情况表 ”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”查询“失信被执行人、”进行信用查询，对列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动。（提供查询截图，查询时间：招标公告发布后至投标截止时间前)。
3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6“拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表规定。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7“拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表规定。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应承诺。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

（4）第七章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

    3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见“周口市公共资源交易中心网上招投标系统操作手册”。

4.1.2 未按本章第4.1.2项要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第4.3项规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。投标文件的递交是指使用周口市公共资源交易中心网上招投标系统在投标截止时间前完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至周口市公共资源交易中心网上招投标系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改已递交的投标文件。

4.3.3 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

4.3.4 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标。

5.1.2 本项目施行网上远程开标无须到现场提交响应文件，请各投标人在开标规定时间内进行网上远程投标文件解密，远程响应文件解密程序见“周口市公共资源电子交易服务平台（网址http://www.zkggzyjy.gov.cn/）下载中心（远程在线解密操作手册）”。在规定时间内不进行解密的视为不提交投标文件。

5.2 开标程序

5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标：
（1）宣布投标截止；
（2）公布投标人并查询投标保证金；
（3）解密投标文件；
（4）唱标；
（5）生成开标记录；

（6）开标结束
5.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

(1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作：

(3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电：

(5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复：作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还：给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

(1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标技标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门技诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一 问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：
）


（投标人名称）：



 （项目名称）
标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：
1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于年月日时分前递交至（详细地址）或传真至
（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月日时分前将原件递交至
（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：
（签字或盖单位章）


年
月
日

附件二 问题的澄清

问题的澄清

（编号：
）


（项目名称）
标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：
）已收悉，现澄清、说明如下：


1.


2.


.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

                                投标人：
（盖单位章）

                                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）
               
      年
月
   日

 投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

附件三 中标通知书

中标通知书


（中标人名称）：

你方于
（投标日期）所递交的
（项目名称）
标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：
元。

工期：
日历天。

工程质量：符合
标准。工程安全目标：
。

项目经理：
（姓名）

总工：
（姓名））
请你方在接到本通知书后的
日内到
（指定地点） 与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                 （盖单位章） 

招标代理机构：           （盖单位章）

年
月
日

附件四 确认通知

确 认 通 知


（招标人名称）：

你方于
年   月    日    发出的
 （项目名称）标段施工招标关于招标文件澄清/修改的通知（第    号补遗书，正文共   页），我方已于    年   月    日收到。

    特此确认。

投标人：
（盖单位章）


年
月
日

    第三章  评标办法（技术评分最低标价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	根据《周口市政府投资工程建设项目招标投标“评定分离 ”实施办法(试行)》本项目采用评标定标分离方式，评标采取远程异地评标。推荐的中标候选人数：有效投标人3-10人；有效投标人数量为3至10家(含10家)时，全部推荐为中标候选人；有效投标人数量为10家以上时，按评标报告综合得分由高到低顺序推荐10名中标候选人。当有效投标人数量不足3家时，应当重新招标。

	2.1.1 2.1.3

	形式评审与响应性评审标准
	商务及技术文件评审标准

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，仍具备招标文件规定的相应资格条件且其投标未影响招标公正性：

a.投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书等证件的副本变更记录原件扫描件（或图片）；

b.投标人满足招标文件中规定的资格条件最低要求（资质、业绩、人员、信誉、财务等）；

c.与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。

（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金。

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；

c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求。

（5）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（7）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（8）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

报价文件评审标准

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.2.6 项要求。

（7）投标人工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理和项目总工、在岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项或第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

（9）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。

（10）不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其‘投标无效’的条款；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分 100 分））
	技术部分（施工组织设计）40 分

	
	
	商务部分
	主要人员 30 分

	
	
	
	技术能力 10 分

	
	
	
	履约信誉 20 分

	2.2.3
	报价评

审标准
	评标价计算公式：

评标价=修正后的投标报价—暂估价—暂列金额（不含计日工总额）

	2.2.2

（1）
	施工组织设计（40分）
	1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）；

（1）总体施工组织布置及规划 0-5分

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施） 0-6分

（3）工期的保证体系及保证措施  0-6分

（4）工程质量管理体系及保证措施 0-6分

（5）安全生产管理体系及保证措施  0-5分

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（含扬尘治理措施）0-4分                                                                 

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施 0-3分

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案 0-3分

（9）务工人员在施工现场的日常管理，及时足额发放劳务报酬，保障劳动者合法权益的管理体系及保证措施 0-2分                                                 

	2.2.2

（2）
	主要人员

（30分）
	1、项目经理：12分
   满足基本要求得12分

2、项目总工：10分
   满足基本要求得10分

3、其他管理和技术人员：8分
项目管理人员配备合理，专业齐全并具有岗位证书（施工员、安全员、资料员、材料员、造价员或预算员、质检员或质量员）齐全得8分，缺一项扣2分，扣完为止。

	2.2.2

（3）
	其他因素
	技术

能力

（10分）
	业绩要求：投标人2021年1月1日以来至少独立完成过一项类似项目业绩（类似业绩指四级及以上公路新建、改建、改扩建、大中修、养护等工程），（须附：中标通知书、合同协议书和（交）竣工验收证明的复印件，时间以交工验收日期为准）（合同扫描件至少合同首页、金额页、签字盖章页。）。除基本要求外，每提供一项类似工程业绩得5分，最多得10分。

	
	
	履约

信誉

（20分）
	1、不拖欠农民工工资承诺0-4分；

2、工程质量、工期承诺0-4分；

3、安全文明施工和环保承诺0-4分；

4、扬尘污染防治和建筑垃圾处置方案0-4分；

5、保修期内外及其他承诺0-4分。


1.评标办法
根据《周口市发展和改革委员会关于印发周口市政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”实施办法(试行)的通知》文件要求，本项目采用评标定标分离方式，评标办法采用技术评分最低标价法。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：评标办法前附表。
（2）主要人员：见评标办法前附表。

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：评标办法前附表。
（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表。
（3）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评审程序

3.1 商务及技术初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2  商务及技术详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出商务和技术得分。
（1）按本章第 2.2.2 项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.2 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2 项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 C。

3.2.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 通过投标文件商务及技术文件初步评审的投标人不少于3个，均通过投标文件商务及技术文件详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 报价初步评审

3.3.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.3.2 标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.3.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.3.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4 报价详细评审

3.4.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5 投标文件相关信息的核查

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或拍高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件；

C.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虛作假的行为。

3.6 投标文件的澄清和说明

3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容进行书面澄清或说明、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的， 评标委员会应否决其投标。
3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其 他因素在评标时不予考虑。

3.7 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.8 评标结果

    3.8.1评标委员会否决不合格投标后，确定有效投标人，对有效投标人的投标文件进行评标，出具评标报告。有效投标人数量不足3家时，应当重新招标；有效投标人数量为3至10家（含10家）时，全部推荐为中标候选人；有效投标人数量为10家以上时，按照择优原则进行评标，差额推荐中标候选人，推荐中标候选人数量为10家。

3.8.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标报告还应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、

安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

关于评标的特别说明
一、严格执行法定要求，完整载明评审信息
根据《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》第六条规定:评标报告必须载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。全体评标专家必须严格遵守、全面执行，确保评标报告内容详实、评价客观、要素齐全、依据充分。

二、严肃工作纪律，强化责任追究
凡评标报告未按要求载明中标候选人优缺点、风险及推荐理由，或内容笼统、敷衍塞责、缺项漏项的：

(一)一律退回评标委员会重新评审，由此产生的责任及费用由相关评标专家承担。

(二)对相关专家予以通报批评、记入个人日常考核。

(三)情节较重的，依法依规暂停一定期限内参与评标资格。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“A．公路工程专用合同条款”。
B、项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第七章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：太康县公路事业发展中心
地    址：项城市交通中路16号

邮政编码：466200

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：

地    址：                        邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算  1年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前  10  天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的  /   %或累计变更超过了签约合同价的  /  %

	6
	5.2.4
	发包人是否提供材料或工程设备： 否 

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：      /      

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：   /   

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准点和水准点及其书面资料的期限：开工前10天
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前15天

	9
	11.5
	逾期交工违约金： 2000 元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： 0 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：  0  %签约合同价

	13
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的  /  %给予奖励


续上表

	序号
	条款号
	信息或数据

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照河南省交通运输厅豫交建管函〔2021〕15号执行；有最新文件要求，可参照最新文件执行。合同期内不调价。

	15
	17.2.1
	开工预付款金额： / %签约合同价

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：钢材、水泥、石料等主要材料、设备单据所列费用的70 %

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  /  份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额的 / %签约合同价或  /  万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：  /  ‰/天

	20
	17.4.1
	质量保证金金额：  3  % 合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠。
质量保证金是否计付利息：    

□是，利息的计算方式：               

(否

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	23
	18.2
	竣工资料的份数：  6   份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：                       

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：          

	26
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算，保修期为2年。

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率： /  ‰

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额： / 万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率： /  ‰

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：  周口仲裁委员会  


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

本项补充第1.1.1.10目：

补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

4.1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（4）承包人应履行的其他义务：1、做好施工前的准备工作，按期开工、确保工程质量，施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。2. 接受发包人的必要监督;3、承包人应当按照约定的期限完成工程建设; 

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：

11.4异常恶劣的气候条件

（1）异常恶劣的气候条件的范围：日降雨量大于50mm的雨日超过1天;

(2)风速大于6级以上台风灾害;

(3)日气温超过38oC 的高温大于3天;

(4)日气温低于-20 oC 的严寒大于3天;

(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害:日降雪量10mm及以上;

(6)其它异常恶劣气候灾害。
12.1承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工： 由不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。 
17.3工程进度付款

17.3.5农民工工资保证金的缴存时间：依据相关文件执行。

农民工工资保证金的缴存金额：依据相关文件执行。

农民工工资保证金的扣留条件： 依据相关文件执行。
农民工工资保证金的返还时间：依据相关文件执行。   

21.1不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：1、自然灾害；2、政府行为；3、社会异常行为。
22.1承包人违约  

22.1.2当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
………

………

22.2发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：

25.其他

 投标人对以工代赈务工人员在施工现场的日常管理，及时足额发放劳务报酬，保障劳动者合法权益作出承诺。

第三节
合同附件格式

附件一   合同协议书

合同协议书


    （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施          （项目名称），已接受 
       （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

第  标段由 K    ＋    至 K    ＋    ，长约    km，公路等级为    ，设计速度为 
，    路面，有    立交    处；特大桥     座，计长   m；大中桥 座，计长   m；隧道  座，计长   m 以及其他构造物工程等。

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写） 
元（¥ 
）。

包人项目经理： 
。承包人项目总工： 
。

工程质量符合 
标准。工程安全目标： 
。

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

承包人应按照监理人指示开工，工期为   日历天。

本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 
（盖单位章）

承包人： 
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：   （签字）
法定代表人或其委托代理人：   （签字）

 
年 
月 
日
 
年 
月 
日

附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （项目名称）项目法定代表人     （项目法定代表人名称，以下简称“发包人”）与该项目         标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）       标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为          （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人： 
  （盖单位章）
承包人：            （盖单位章） 

法定代表人或                           法定代表人或
其委托代理人：     （签字）    其委托代理人：                 （签字）
           年     月     日

       年     月    日

附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在                  （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 
（盖单位章）
承包人：          （盖单位章） 

法定代表人或                            法定代表人或
其委托代理人：    （签字）        其委托代理人： 
（签字）
           年     月     日

       年     月    日

附件四   其他主要管理人员和技术人员最低要求

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件五   主要机械设备和试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件六   项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书
致：       （发包人全称）
（承包人全称） 法定代表人  （职务、姓名） 代表本单位委任   （职务、姓名） 为     （合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由        （姓名） 代表本单位全面负责。

                                         承包人：              （盖单位章）

                                         法定代表人：        （职务）      

        （姓名）      

        （签字）      

                                                           年     月     日

抄送：   （监理人） 
附件七  履约保证金格式

履 约 担 保

        （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受           （承包人名称）（以下称“承包人”）于       年     月     日参加          （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）         元（¥             ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                 担 保 人：                   （盖单位章）

                                 法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                                 地    址：                        
                                 邮政编码：                        
                                 电    话：                        
                                 传    真：                        
                                         年     月     日

附件八 工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议

发包人：             （以下简称“甲方”） 承包人：             （以下简称“乙方”） 经办银行：           （以下简称“丙方”）
为了促进 
（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 
（项目名称） 合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

资金管理的内容

乙方为完成 
（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 
（项目名称）；

丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

甲方的权责

按照 
（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至 乙方改正为止；

不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任， 甲方有权随时终止本协议；

在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

乙方的权责

项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过 权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过  万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

丙方的权责

成立 
（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于 （ 项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；

定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

本协议正本三份、副本  份。合同三方各执正本一份、副本   份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：                       （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： 
 （签字）

 
年 
月 
日
承包人：                        （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日
（注：以上合同内容仅供参考，最终以业主提供的合同为准。）

第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，

1.4 工程量清单各章是按中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版.第三册）工程量清单计量规则、第六章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第六章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：   /   。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：       。

3．计日工说明

    3.1 总则

（l）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入投标报价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4. 其他说明

本工程按照中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版.第三册）工程量清单计量规则执行。

招标文件工程量清单100章所列项目按照交通运输部公路工程建设项目概预算编制办法（JGT3830-2018）及国家相关政策计算。

工程量清单另附

第六章
技术规范
本工程按照中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版.第二册）技术规范执行。

第七章
投标文件格式


（项目名称）
  标段施工招标
投 标 文 件

投标人：
（盖单位章）


年
月
日

目 
录

投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、联合体协议书

四、投标保证金

五、项目管理机构

六、拟分包项目情况表

七、资格审查资料

八、其他资料

九、施工组织设计

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

            （招标人名称）：

1.我方已仔细研究了           （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 工程质量：
   ，安全目标：    ，工期：   日历天。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知” 第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

 投 标 人：                       （盖单位章）

                          法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                          地址：                                      
                          网址：                                      
                          电话：                                      
                          传真：                                      
                          邮政编码：                                  
                                                        年    月    日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算     年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	       元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	      %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	     元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	     %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	按合同约定
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	     %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	   等主要材料、设备单据所列费用的      %
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	     %签约合同价或     万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	    ‰/天
	

	11
	质量保证金限额
	17.4.1
	     %合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予    %合同价格质量保证金的优惠优惠的金额
	

	12
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算    年

	


二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改             （项目名称）   标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

                                投标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                 （签字）

                                身份证号码：                           
                                                     年    月    日

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：          性别：        年龄：        职务：        
系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                             投标人：              （盖单位章）

                                               年    月    日

三、联合体协议书（不适用）

     （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加             （项目名称）   标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.        （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相 关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均 予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义 务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： （牵头人名称）承担       专业工程，占总工程量的    %；（成员一名称）承担       专业工程，占总工程量的   %；……。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

联合体成员名称：                                  （盖单位章） 

法定代表人：                                      （签字）

联合体成员名称：                                  （盖单位章） 

法定代表人：                                      （签字）

……                                            

        年    月    日
四、投标保证金

五、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明


六、拟分包项目情况表

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	备注

	
	
	
	注：若无分包计划，则投 

标人应在本表填写“无”



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟分包工程造价合计（万元）

	
	


资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立时间
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情 况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
(1)
投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数_%以上的所有股东名称及相应股权比例；
(2)
投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
(3)
与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备    注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示。

	说明


（三）近年财务状况表

财务状况表
	项目或指标
	单位
	   年
	   年
	   年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	
	
	

	2.总资产报酬率
	%
	
	
	

	3.主营业务利润率
	%
	
	
	

	4.资产负债率
	%
	
	
	

	5.流动比率
	%
	
	
	

	6.速动比率
	%
	
	
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。 
2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。 
3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
（四）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（五）投标人的信誉情况表

	项 目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 

1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	专 业
	

	技术职称
	
	学 历
	
	拟在本标

段工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	年  月毕业于 学校 专业，学制 年

	经 历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联 系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：    。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤 离，目前任职项目：        ，担任职位：         。

	备 注
	


注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	工作年限
	类似施工经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（八）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	专 业
	

	技术职称
	
	学 历
	
	拟在本标

段工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工

经验年限
	

	毕业学校
	年  月毕业于 学校 专业，学制 年

	经 历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：           。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤 离，目前任职项目：      ，担任职位：      。

	备 注
	


注：1、本表人员应与表（七）中所列人员相一致。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

（九） 拟投入本标段的主要施工机械表

	序号
	设备名称
	型号规格
	国别产地
	制造年份
	额定功 率（kW）
	生产能力
	数量（台）
	预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	其 中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（十） 拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、其他资料

九、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性））

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）施工进度表或施工网络图 
（10）其他应说明的事项

  （项目名称）    标段施工招标
投 标 文 件

（报价文件）

投标人：
（盖单位章）

      年     月   日

目    录
一、投标函

二、已标价工程量清单

投标函


         （招标人名称）：

我方己仔细研究
          
（项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）
  元（￥         ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为         ），按合同约定完成实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.
         （其他补充说明）。

投标人：
   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
      （签字）

地址：




网址：




电话：
       


传真：




邮政编码：



          年     月     日

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明等。



